WORD SURVIVORS

— 英単語×ヴァンサバライク —

Slay words. Learn English. Survive.

詳細企画書 v1.0

2026年4月10日

RandaWorks / ヨウ

CONFIDENTIAL

1. エグゼクティブサマリー

Word Survivorsは、ヴァンパイアサバイバーズ型のサバイバーズライク×英単語学習を融合させた、全く新しいジャンルのゲームです。「勉強感ゼロで英単語が身につく」をコアコンセプトとし、ドーパミン駆動のゲームプレイと学習体験を完全に一体化させます。

既存の英語学習ゲームは全て「RPG型」「クイズ型」「探索型」のいずれかであり、サバイバーズライクのドーパミン設計で英語学習を行うゲームは市場に存在しません。「英語学習アプリ市場」と「ヴァンサバライク市場」の交差点は完全な空白地帯です。

| タイトル | Word Survivors（仮） |
| --- | --- |
| ジャンル | サバイバーズライク×英単語学習 |
| ターゲット | 中高生（中1〜高1）、英語学習者全般 |
| プラットフォーム | Web (itch.io) → Steam → iOS/Android |
| エンジン | Godot 4 (2D) |
| 開発期間 | Phase 1: 1ヶ月（MVP）/ Phase 2: 2ヶ月目（拡張） |
| 収益モデル | Web版無料 → Steam/モバイル有料（500〜800円） |

2. 市場分析

2.1 インディーゲーム市場

インディーゲーム市場は2025年の48.5億ドルから2031年には108.3億ドルへ成長見込み（CAGR 14.32%）。2025年はリリースゲームの2.99%が1000レビュー超えを達成し、過去最高の「インディー黄金期」と言える水準です。

2.2 競合状況：空白地帯の確認

Dataproviderのウェブデータ分析により、以下が確認されました。

- 「教育×Steamゲーム」に該当するサイトはわずか1,012件。ゲーム市場全体の2.3%

- 日本語サイトはたった2件。日本発の教育ゲームは極端に不足

- ヴァンサバライク×語学学習の組み合わせはゼロ

- Steam上の言語学習ゲームは全てRPG型・探索型・クイズ型

2.3 ターゲット市場

新学習指導要領では、小中高で学ぶ英単語総数が従来の約3,000語から約4,000〜5,000語へ大幅増加。中学生だけで1,600〜1,800語を習得する必要があり、「英単語が覚えられない」という痛みは過去最大級です。この痛みを解決するゲームには明確な需要があります。

3. コアコンセプト

3.1 ワンラインコンセプト

「英単語を武器に、モンスターの大群を倒すサバイバーズライク。遊ぶだけで英語が身につく。」

3.2 設計哲学

本作の最重要原則は「一度も『この単語の意味は？』と聞かない」ことです。クイズ形式の英語学習ゲームは「問題を解かされる感」があり、それが離脱の原因です。本作では、ゲームを上手くプレイしようとする行為そのものが学習行為になるよう設計します。

- 暗示的学習：敵の挙動から意味を推測する

- 体験的学習：武器の効果で品詞感覚が身につく

- 発見的学習：武器進化の組み合わせで語形変化を発見する

- 文脈的学習：シナジーでコロケーションを体得する

- 反復学習：繰り返しプレイで間隔反復学習（SRS）が自然に回る

3.3 ドーパミンループ

ヴァンサバの「弱→強→無双」の加速曲線をそのまま採用。知識（英単語力）がそのままゲーム内の火力に直結するため、「単語を覚えれば覚えるほど強くなれる」という絶大なモチベーションが生まれます。

4. ゲームメカニクス詳細

4.1 基本ループ（ヴァンサバ準拠）

プレイヤーはフィールド上を移動し、四方八方から押し寄せる敵の大群を自動攻撃で倒します。1ランは15〜30分。敵を倒すとEXPジェムがドロップし、回収するとレベルアップ。レベルアップ時に武器やパッシブアイテムを選択し、ビルドを構築していきます。

4.2 第1層：敵 ＝ 英単語

全ての敵に英単語が紐づけられています。敵の見た目と挙動は「品詞×難易度」で決まります。

| 品詞 | 敵の種族 | ゲーム内の挙動 |
| --- | --- | --- |
| 名詞 | 実体のあるモンスター | 標準的な移動・攻撃 |
| 動詞 | 動き回る敵 | 素早い移動・突進 |
| 形容詞 | オーラ持ちの敵 | 周囲にバフ/デバフ |
| 副詞 | 支援型の敵 | 他の敵を強化 |

難易度（単語レベル）により亜種が決まり、基礎語（小学校レベル）は小さく遅い、上級語（高校レベル）は大きく速くHPが高い。敵アセットは「4品詞×3〜4難易度 = 12〜16種」で全単語をカバーできます。

4.3 第2層：武器 ＝ 品詞カテゴリ

- 名詞系武器（物が飛ぶ系）：fire, ice, stone, arrowなど

- 動詞系武器（アクション系）：slash, blast, crush, spinなど

- 形容詞系武器（バフ/デバフ系）：quick, strong, sharp, heavyなど

品詞の違いがゲーム内の「武器タイプ」の違いに直結するため、品詞感覚が体で身につきます。

4.4 第3層：武器進化 ＝ 語形変化・派生語（最重要設計）

ヴァンサバの「武器A + パッシブB → 進化武器C」の構造を、英語の語形変化と同型にします。接頭辞・接尾辞がパッシブアイテムです。

| ベース武器 | パッシブ | 進化武器 | 効果 |
| --- | --- | --- | --- |
| act | -tion | action | 広範囲爆発 |
| create | -ive | creative | 多彩な攻撃パターン |
| do | un- | undo | 敵の行動を巵り戻す |
| break | through | breakthrough | 貫通ビーム |
| power | -ful | powerful | 全武器ダメージUP |

プレイヤーは「どの武器とどのパッシブを組み合わせると進化するか」を試行錯誤で発見します。これがそのまま英語の接頭辞・接尾辞の学習になります。

4.5 第4層：シナジー ＝ コロケーション

英語でよく使うフレーズの組み合わせがゲーム内の最適ビルドと一致します。

| 武器A | 武器B | シナジー名 | ボーナス効果 |
| --- | --- | --- | --- |
| make | decision | make a decision | 判断力強化（クリティカル率UP） |
| take | care | take care | 自動回復機能 |
| look | forward | look forward to | 経験値ボーナス |

4.6 第5層：プレステージ ＝ 学年進行

転生すると単語レベル帯が上がります。前のレベル帯の単語は「マスター済み」として最初から進化版で使えるため、「前より強い自分」＝「前より語彙が広い自分」を体感できます。

| ステージ | 対応レベル | 単語プール | 敵テーマ |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | 小学校基礎 | 200語 | スライム的な弱敵 |
| Stage 2 | 中1前半 | 300語 | 動物・自然系 |
| Stage 3 | 中1後半 | 300語 | 学校・日常系 |
| Stage 4 | 中2 | 400語 | 社会・旅行系 |
| Stage 5 | 中3 | 400語 | 抽象概念系 |
| Stage 6+ | 高校〜 | 500語〜 | 学術・ビジネス系 |

5. 記憶定着メカニクス

5.1 段階的情報開示システム

同じ単語の敵を倒すたびに、表示される情報が段階的に増えます。プレイヤーは「勉強させられてる」と感じることなく、自然に反復学習が行われます。

| 撃破回数 | 表示内容 | 例（curious） |
| --- | --- | --- |
| 1回目 | 英単語のみ | curious |
| 2回目 | 品詞アイコン追加 | curious 📘形容詞 |
| 3回目 | 日本語の意味が一瞬表示 | curious → 好奇心の強い |
| 4回目 | 例文が一瞬表示 | I'm curious about it |
| 5回目以降 | ボーナスEXP（マスター報酬） | ★マスター済み + 図鑑登録 |

このシステムにより、ゲーム的にも「特定の敵を狙って倒すモチベーション」が生まれ、ヴァンサバにはない新しいプレイ動機になります。

5.2 内部SRS（間隔反復学習）

プレイヤーには見せませんが、内部的に各単語の「接触回数」「最終接触日」を記録。久しぶりに登場する単語の敵は少し多く出現させるなど、自然なSRSをゲームの敵出現ロジックに組み込みます。

5.3 図鑑コレクション

マスターした単語は図鑑に登録されます。単語、品詞、意味、例文、排除回数が確認できる「ポケポケ的」コレクション要素。「全部埋めたい」欲が継続プレイの動機になります。

6. 開発ロードマップ

6.1 Phase 1：MVP（1ヶ月目）

- Stage 1のみ（200語プール）

- 武器4種（名詞2、動詞2）

- 進化2組（接尾辞 -tion, -er のみ）

- シナジー3組

- 段階的情報開示システム

- 基本図鑑

- Godot 4 (2D) + Web export → itch.io公開

6.2 Phase 2：拡張（2ヶ月目）

- Stage 2〓3追加（合計800語）

- 武器8種に拡張

- 進化・シナジー拡充

- Steam対応

- フィードバック反映

6.3 Phase 3：モバイル展開（3ヶ月目以降）

- iOS / Android対応

- 全ステージ開放（2000語+）

- プレステージシステム

- ボス戦（意味を反映した固有演出）

- ソーシャル機能（友達と図鑑達成率比較）

7. 技術仕様

| エンジン | Godot 4.x (2D) |
| --- | --- |
| グラフィック | ドット絵（ヴァンサバ同等のミニマルアセット） |
| 単語データ | 文科省学習指導要領準拠リストをベースにJSON管理 |
| SRSロジック | ローカル保存で接触回数・最終接触日を管理 |
| Web Export | Godot HTML5 export → itch.ioホスティング |
| モバイル | GodotのiOS/Android exportを使用 |
| データ保存 | ローカルストレージ（Phase 3でクラウドセーブ検討） |

8. 収益モデル

Vampire Survivorsと同様の価格戦略を採用します。

| プラットフォーム | 価格 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Web (itch.io) | 無料 | Stage 1のみ。バリデーション用デモ版 |
| Steam | 500〜800円 | 全ステージ。DLCで単語パック追加も検討 |
| iOS / Android | 基本無料 + 広告 | 広告除去課金（500円） |

9. リスクと対策

| リスク | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 学習効果が中途半端と批判される | 中 | メインは「ゲームとして面白い」。Duolingoの競合ではなくヴァンサバの派生 |
| ヴァンサバライクの飽和 | 高 | 「英語学習」が完全な差別化。教育系メディアとゲームメディア両方に刺さる |
| 1〜2ヶ月で作れるか | 中 | ヴァンサバのコアループはシンプル。MVPはStage 1のみで十分検証可能 |
| 単語データの整備負荷 | 低 | 学習指導要領準拠の公開リストを活用。AIで品詞分類・例文生成も可能 |

10. まとめ

Word Survivorsは、「ヴァンサバライク×英語学習」という市場に存在しない空白地帯を狙うプロジェクトです。

ドーパミン駆動のゲームプレイと英語学習を完全に一体化させるための鎵は、「敵＝単語」「武器＝品詞」「進化＝語形変化」「シナジー＝コロケーション」という構造的同型性にあります。クイズを一切出さず、ゲームを遊ぶ行為そのものが学習行為になる設計です。

新学習指導要領による英単語数大幅増加という追い風もあり、中高生とその保護者に明確な需要が存在します。1ヶ月でMVPを作り、市場の反応を見ながら拡張していくアプローチを採用します。